Протокол заседания единой комиссии по отбору организаций путем проведения торгов  ОАО «Новгородоблэлектро» по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок на открытый одноэтапный запрос предложений №484 от 22.08.2012г.

№484/2-П/2

Великий Новгород                                                   16 час. 30 мин.       6 сентября 2012г.

ул. Кооперативная 8

Предмет запроса предложений: выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения:

- Реконструкция ТП-188, Великий Новгород, ул. Чудовская, ТУ № 1302-11 от 17.10.2011г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Оценка и сопоставление поступивших коммерческих предложений участников Запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения.

1. О рассмотрении поступивших предложений.

- ООО «ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ» (почтовый адрес: 173021, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 59 «Б». ИНН 5321130219 КПП 532101001. Свидетельство СРО: № 12471, № СРО-С-205-02032010 от 27 февраля 2012г.).

- ООО «Атлант» (почтовый адрес: 173003, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 62. ИНН 5321130466 КПП 532101001. Свидетельство СРО: № С-0472-01-10-00572).

| № п/п | Наименование организации | Дата поступления заявки | Время поступления заявки | Срок выполнения работ | Условия оплаты | Общая стоимость работ, руб., без НДС | Общая стоимость работ, руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ КОМПЛЕКТ» | 31.08.2012 | 11:53 | 45 календ. дней | Полный расчет в размере 100% в течение 30 (тридцати) банковских дней с мометна подписания АВР по форме КС-2, КС-3 | 2 407 111,46 | 2 840 391,52 |
| 2 | ООО «Атлант» | 03.09.2012 | 09:56 | не более 45 календ. дней |  | 2 438 614,35 | 2 877 564,93 |
| Начальная (максимальная) цена договора, в соответствии с Документацией по запросу предложений | 2 452 117,06 |  |

Члены единой комиссии изучили поступившие Заявки. Заявка от ООО «Атлант» отклоняется в соответствии с п. 11 Раздела 6 («Информационная карта») «Документации по повторному проведению открытого запроса предложений №484 на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения, г. В. Новгород» (нарушение сроков подачи заявок на участие в процедуре закупки: дата и время окончания приёма заявок на участие в запросе предложений – до 09 час. 45 мин. по московскому времени «03» сентября 2012 года, фактическое поступление заявки – в 09 час. 56 мин. по московскому времени «03» сентября 2012 года)

2. О ранжировке Предложений.

Ранжирование предложений не производится по причине допуска к участию одной заявки:

| № п/п | Наименование организации | Срок выполнения работ | Условия оплаты | Общая стоимость работ, руб., без НДС | Общая стоимость работ, руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ КОМПЛЕКТ» | 45 календ. дней | Полный расчет в размере 100% в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания АВР по форме КС-2, КС-3 | 2 407 111,46 | 2 840 391,52 |

3. Об определении Победителя Запроса предложений

Запрос предложений № 484 от 22.08.2012г. на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения:

- Реконструкция ТП-188, Великий Новгород, ул. Чудовская, ТУ № 1302-11 от 17.10.2011г.

предлагается признать несостоявшимся. В соответствии с п. 1 ч. 10 статьи 53 Стандарта, регулирующего деятельность ОАО «Новгородоблэлектро» в области закупок товаров, работ и услуг, утвержденного Решением  Совета директоров ОАО «Новгородоблэлектро» 30.12.2011г. (протокол №01/12), предлагается заключить договор с единственным Участником запроса предложений – ООО «ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ» почтовый адрес 173021, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 59 «Б», на следующих условиях: общая полная стоимость работ составляет 2 840 391,52 руб. с НДС, срок выполнения работ – 45 календарных дней с момента подписания договора. Условия оплаты: полный расчет в размере 100% в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

РЕШИЛИ:

Запрос предложений № 484 от 22.08.2012г. на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения:

- Реконструкция ТП-188, Великий Новгород, ул. Чудовская, ТУ № 1302-11 от 17.10.2011г.

признать несостоявшимся. В соответствии с п. 1 ч. 10 статьи 53 Стандарта, регулирующего деятельность ОАО «Новгородоблэлектро» в области закупок товаров, работ и услуг, утвержденного Решением  Совета директоров ОАО «Новгородоблэлектро» 30.12.2011г. (протокол №01/12), заключить договор с единственным Участником запроса предложений – ООО «ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ» почтовый адрес 173021, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 59 «Б», на следующих условиях: общая полная стоимость работ составляет 2 840 391,52 руб. с НДС, срок выполнения работ – 45 календарных дней с момента подписания договора. Условия оплаты: полный расчет в размере 100% в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3.