Протокол заседания единой комиссии по отбору организаций путем проведения торгов  ОАО «Новгородоблэлектро» по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок на открытый одноэтапный запрос предложений №465 от 24.07.2012г.

№465-П/2

Великий Новгород                                                      15 час. 15 мин.       9 августа 2012г.

ул. Кооперативная 8

Предмет запроса предложений: выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения, в составе:

- Строительство КТП 10/0,4кВ250 кВА для энергоснабжения комплекса нежилых зданий в районе ул. Газа-Транзитная, г. Боровичи

- Строительство ВЛЗ-10кВ от новой КТП до оп.№ 24 ВЛ-10кВ линия-17 от ПС «Прогресс»

- Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от новой КТП до оп. №9

- Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 от новой КТП до оп. №5, ТУ № 90  от 15.03.2012г., № 9-б от 17.01.2012 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ: вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения.

1. О рассмотрении поступивших предложений.

1) ООО «Энергостройкомплект» (173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д.59 «Б». ИНН 5321130219 КПП 532101001 Свидетельство СРО: №12471).

Дата поступления заявки: 07.08.2012г.

Время поступления заявки: 11:05

| № п/п | Наименование организации | Дата поступления заявки | Время поступления заявки | Срок выполнения работ | Условия оплаты | Общая стоимость работ, руб., без НДС | Общая стоимость работ, руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Энергостройкомплект» | 07.08.2012 | 11:05 | 40 дней | Полный расчет в размере 100% в течение 30 (тридцати) банковских дней с мометна подписания АВР по форме КС-2, КС-3 | 1 377 934,19 | 1 625 962,34 |
| Начальная (максимальная) цена договора, в соответствии с Документацией по запросу предложений | 1 535 317,00 |  |

Члены единой комиссии изучили поступившие Предложения. Предложения, подлежащие отклонению, отсутствуют.

2. О ранжировке Предложений.

Ранжирование предложений не производится по причине поступления одной заявки:

| № п/п | Наименование организации | Дата поступления заявки | Время поступления заявки | Срок выполнения работ | Условия оплаты | Общая стоимость работ, руб., без НДС | Общая стоимость работ, руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Энергостройкомплект» | 07.08.2012 | 11:05 | 40 дней | Полный расчет в размере 100% в течение 30 (тридцати) банковских дней с мометна подписания АВР по форме КС-2, КС-3 | 1 377 934,19 | 1 625 962,34 |

3. Об определении Победителя Запроса предложений

Запрос предложений № 465 от 24.07.2012г. на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения:

- Строительство КТП 10/0,4кВ250 кВА для энергоснабжения комплекса нежилых зданий в районе ул. Газа-Транзитная, г. Боровичи

- Строительство ВЛЗ-10кВ от новой КТП до оп.№ 24 ВЛ-10кВ линия-17 от ПС «Прогресс»

- Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от новой КТП до оп. №9

- Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 от новой КТП до оп. №5, ТУ № 90  от 15.03.2012г., № 9-б от 17.01.2012 г.

предлагается признать несостоявшимся. В связи с соответствием заявки от ООО «Энергостройкомплект» условиям запроса предложений № 465 от 24.07.2012г., предлагается заключить договор способом закупки у единственного источника с участником - ООО «Энергостройкомплект» почтовый адрес 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д.59 «Б», на условиях: общая полная стоимость работ составляет 1 625 962,34 руб., включая НДС 248 028,15 руб., срок выполнения работ – 40 календарных дней с момента подписания договора. Условия оплаты: Полный расчет в размере 100% в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ.

РЕШИЛИ:

1) Принять предложение от ООО «Энергостройкомплект»;

2) Запрос предложений № 465 от 24.07.2012г. на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения:

- Строительство КТП 10/0,4кВ250 кВА для энергоснабжения комплекса нежилых зданий в районе ул. Газа-Транзитная, г. Боровичи

- Строительство ВЛЗ-10кВ от новой КТП до оп.№ 24 ВЛ-10кВ линия-17 от ПС «Прогресс»

- Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от новой КТП до оп. №9

- Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 от новой КТП до оп. №5, ТУ № 90  от 15.03.2012г., № 9-б от 17.01.2012 г.

признать несостоявшимся. В связи с соответствием заявки от ООО «Энергостройкомплект» условиям запроса предложений № 465 от 24.07.2012г., заключить договор способом закупки у единственного источника с участником - ООО «Энергостройкомплект» почтовый адрес 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д.59 «Б», на условиях: общая полная стоимость работ составляет 1 625 962,34 руб., включая НДС 248 028,15 руб., срок выполнения работ – 40 календарных дней с момента подписания договора. Условия оплаты: Полный расчет в размере 100% в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ.